实习实训开发文档

| 项目标题: | 双人飞机大战 |
| --- | --- |
| 学生姓名: |  |
|  | 薛卜玮 刘屹一 |
| 学 号： | 2025141460023 2025141460420 |
| 所属院系： | 计算机学院 |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 班 级： | 12 班 |
| 指导老师: | 唐庆生 |
| 日 期： | 2026年 7 月 15 日 |

文档信息

标题：双人飞机大战实习实训开发文档

作者：薛卜玮 刘屹一

创建日期：2026年7月10日

上次更新日期：2026年7月16日

版本：V1.3+

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.07.10 |  | 准备工作（寻找已有项目库，分析痛点） | 薛卜玮 刘屹一 |
| 2026.07.10 |  | 设计项目基本结构，重点要素并完成分工 | 薛卜玮 刘屹一 |
| 2026.07.12 | V1.0 | 完成总体架构与基础界面设计 | 薛卜玮 |
| 2026.07.12 | V1.0 | 完成玩家（player1 ）、敌机(enemy1 enemy2)项目代码 | 刘屹一 |
| 2026.07.13 | V1.0 | 完成Boss，敌机死亡后道具项目代码 | 薛卜玮 |
| 2026.07.14 | V1.1 | 完成子弹追踪升级（螺旋线）、碰撞闪烁项目代码 | 刘屹一 |
| 2026.07.14 | V1.1+ | 完成帮助与结算界面，前期代码检查 | 薛卜玮 |
| 2026.07.15 | V1.2 | 完成三种游戏模式丰富 | 刘屹一 |
| 2026.07.15 | V1.3 | 优化难度和部署（应用难度曲线函数），添加可视化数据计量 | 薛卜玮 |
| 2026.07.15 | V1.3+ | 完成图形图片优化，相关UI美化 | 刘屹一 |
| 2026.07.16 | V1.3+ | 项目试玩，Debug与部分代码完善 | 薛卜玮 刘屹一 |
| 2026.07.16 |  | 完成项目开发文档，项目答辩ppt | 薛卜玮 刘屹一 |

目录

HYPERLINK \l "_Toc235001061"1	0 需求分析和调研	PAGEREF _Toc235001061 \h2

HYPERLINK \l "_Toc235001062"1.1	0.1 项目背景与调研	PAGEREF _Toc235001062 \h2

HYPERLINK \l "_Toc235001063"1.2	0.2 目标用户与角色分析	PAGEREF _Toc235001063 \h2

HYPERLINK \l "_Toc235001064"1.3	0.3 痛点分析与竞品对标	PAGEREF _Toc235001064 \h2

HYPERLINK \l "_Toc235001065"1.4	0.4 可行性分析	PAGEREF _Toc235001065 \h2

HYPERLINK \l "_Toc235001066"2	1 引言	PAGEREF _Toc235001066 \h3

HYPERLINK \l "_Toc235001067"2.1	1.1 编写目的	PAGEREF _Toc235001067 \h3

HYPERLINK \l "_Toc235001068"2.2	1.2 定义	PAGEREF _Toc235001068 \h3

HYPERLINK \l "_Toc235001069"2.3	1.3 参考资料	PAGEREF _Toc235001069 \h4

HYPERLINK \l "_Toc235001070"3	2 实际开发结果	PAGEREF _Toc235001070 \h4

HYPERLINK \l "_Toc235001071"3.1	2.1 软件产品描述	PAGEREF _Toc235001071 \h4

HYPERLINK \l "_Toc235001072"3.2	2.1.1 软件模块清单	PAGEREF _Toc235001072 \h4

HYPERLINK \l "_Toc235001073"3.3	2.1.2 交付物清单与版本差异	PAGEREF _Toc235001073 \h5

HYPERLINK \l "_Toc235001074"3.4	2.1.3 当前已知限制	PAGEREF _Toc235001074 \h5

HYPERLINK \l "_Toc235001075"3.5	2.2 主要功能和性能	PAGEREF _Toc235001075 \h5

HYPERLINK \l "_Toc235001076"3.6	2.2.1 系统总体功能	PAGEREF _Toc235001076 \h5

HYPERLINK \l "_Toc235001077"3.7	2.2.2 核心玩法与操作	PAGEREF _Toc235001077 \h6

HYPERLINK \l "_Toc235001078"3.8	2.2.3 关卡、敌机与计分	PAGEREF _Toc235001078 \h6

HYPERLINK \l "_Toc235001079"3.9	2.2.4 关键算法与数据结构	PAGEREF _Toc235001079 \h7

HYPERLINK \l "_Toc235001080"3.10	2.2.5 性能与运行环境	PAGEREF _Toc235001080 \h7

HYPERLINK \l "_Toc235001081"3.11	2.3 团队任务分工及进度	PAGEREF _Toc235001081 \h8

HYPERLINK \l "_Toc235001082"3.12	2.4 成本	PAGEREF _Toc235001082 \h8

HYPERLINK \l "_Toc235001083"4	3 开发工作评价	PAGEREF _Toc235001083 \h9

HYPERLINK \l "_Toc235001084"4.1	3.1 对项目开发过程的评价	PAGEREF _Toc235001084 \h9

HYPERLINK \l "_Toc235001085"4.2	3.2 对技术方法的评价	PAGEREF _Toc235001085 \h9

HYPERLINK \l "_Toc235001086"4.3	3.3 对产品质量的评价	PAGEREF _Toc235001086 \h9

HYPERLINK \l "_Toc235001087"5	4 试运行工作评价	PAGEREF _Toc235001087 \h10

HYPERLINK \l "_Toc235001088"6	5 技术积累总结	PAGEREF _Toc235001088 \h11

HYPERLINK \l "_Toc235001089"7	6 经验与教训	PAGEREF _Toc235001089 \h12

0 需求分析和调研

0.1 项目背景与调研

纵版射击游戏具有规则直观、反馈及时、适合短时体验等特点，是练习事件驱动编程、实时刷新、面向对象设计和图形界面的典型项目。本项目以经典“飞机大战”为原型，使用 C++17 与 Qt 5 Widgets 开发桌面端 2D 纵版射击游戏。游戏运行区域为 600×800 像素，通过 QGraphicsScene 管理玩家、敌机、子弹和道具，通过 QTimer 以约 60 FPS 驱动逻辑更新。

前期调研重点对比了传统单人飞机大战与本地双人动作游戏。传统产品通常只有单人闯关，互动性有限；本地双人产品虽然无需联网，但容易出现按键冲突、状态信息拥挤和胜负规则不清等问题。因此，本项目在保留单人闯关的基础上，增加双人合作与双人对战，统一在同一场景中完成输入、碰撞、计分和结算。

0.2 目标用户与角色分析

| 开发与维护人员 | 模块清晰、参数集中、便于扩展 | 实体类分离，常量与枚举集中在 defs.h |
| --- | --- | --- |

0.3 痛点分析与竞品对标

- 操作痛点：双人共用键盘时按键必须互不冲突。本项目为 P1 设置 WASD、J、K，为 P2 设置方向键、数字键 1、2，并支持按住连续射击。

- 反馈痛点：实时游戏信息变化快。本项目在屏幕顶部持续显示生命值、分数、炸弹数和火力等级，并在中部显示当前波次。

- 重复性痛点：单一敌机路径容易乏味。本项目区分基础敌机、精英敌机和 Boss，分别采用直线、正弦和阶段式运动及弹幕。

- 可玩性痛点：纯躲避与射击缺少成长反馈。本项目加入火力、炸弹、生命和护盾四类道具。

- 与常见单人飞机大战相比，本项目优势是三种模式和完整双人交互；与大型商业 STG 相比，本项目更轻量、无需外部资源即可运行，但音效、存档和复杂关卡脚本仍有提升空间。

0.4 可行性分析

- 技术可行性：Qt 的事件系统、QGraphicsScene/QGraphicsItem、QPainter 和 QTimer 能覆盖输入、渲染、碰撞与循环需求；项目已在 Windows 64 位环境完成构建。

- 经济可行性：使用现有计算机、C++ 编译器和 Qt 开发环境，无服务器、数据库和商用素材成本。

- 操作可行性：主菜单可直接选择模式，帮助页面给出完整按键说明，玩家无需注册或配置网络。

- 进度可行性：按“界面框架—核心实体—模式规则—关卡道具—测试部署”分阶段实现，单人可在实训周期内完成。

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于记录 Air War 项目的需求来源、设计思路、实际开发结果、进度成本、测试情况与经验总结，为实习实训验收、项目复盘和后续维护提供依据。文档内容以当前源码和可执行程序为准，明确说明已经实现的能力及仍需改进的部分。

1.2 定义

| 术语/标识 | 含义 |
| --- | --- |
| STG | Shoot them up，射击类游戏 |
| Qt | 跨平台 C++ 应用开发框架，本项目使用 Qt 5 Widgets/Gui/Core |
| QGraphicsScene | 保存并管理游戏图元的二维场景 |
| QGraphicsItem | 场景中的可绘制、可碰撞对象基类 |
| Game Loop | 由定时器周期触发的更新循环，本项目目标约 60 FPS |
| HUD | Heads-Up Display，显示生命值、分数、炸弹和波次的界面 |
| P1/P2 | 玩家 1/玩家 2 |
| COOP/VS | 双人合作模式/双人对战模式 |
| Power-up | 玩家拾取后获得增益效果的道具 |

1.3 参考资料

- Qt 5.14 官方文档：Qt Widgets、Graphics View Framework、QTimer、QKeyEvent。

- CMake 官方文档：cmake_minimum_required、find_package、target_link_libraries。

- 《C++ Primer（第5版）》：面向对象、容器、资源管理与现代 C++ 基础。

- 《Qt 5.9 C++开发指南》：Qt 信号槽、事件处理、图形绘制和桌面程序开发。

- 项目文件 project overview.md 及 Air War 全部 C++ 源码。

2 实际开发结果

2.1 软件产品描述

产品名称为 Air War，版本 V1.2，是一款 Windows 桌面端 2D 纵版射击游戏。程序入口为 airwar.exe，主窗口固定为 600×800 像素。玩家可从菜单选择单人、双人合作或双人对战模式，并可进入帮助页查看操作、敌机、道具和计分规则。游戏场景包含程序化星空背景、实时 HUD、普通敌机、精英敌机、Boss、玩家与敌方子弹以及随机道具。

系统采用面向对象与事件驱动设计。Game 负责主窗口及页面切换；GameScene 负责主循环、生成、碰撞、HUD、难度和结算；Player、Enemy、Bullet、PowerUp 分别封装实体行为；MenuWidget、HelpWidget、GameOverWidget 负责流程界面。Qt 信号槽用于传递模式选择、炸弹、死亡、暂停和游戏结束事件。

2.1.1 软件模块清单

| 序号 | 子系统 | 模块名称 | 模块标识 | 代码规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用控制 | 程序入口与主流程 | main / Game | 231 行 |
| 2 | 界面 | 菜单与模式选择 | MenuWidget | 125 行 |
| 3 | 界面 | 帮助说明与结算 | HelpWidget / GameOverWidget | 245 行 |
| 4 | 游戏核心 | 场景、循环与碰撞 | GameScene | 522 行 |
| 5 | 游戏实体 | 玩家控制与状态 | Player | 246 行 |
| 6 | 游戏实体 | 敌机与 Boss 弹幕 | Enemy | 312 行 |
| 7 | 游戏实体 | 玩家/敌方子弹 | Bullet / EnemyBullet | 122 行 |
| 8 | 游戏实体 | 四类增益道具 | PowerUp | 81 行 |
| 9 | 公共定义 | 枚举、常量和类型标识 | defs.h | 65 行 |
| 合计 |  | 20 个 .cpp/.h 文件 |  | 约 1920 行 |

2.1.2 交付物清单与版本差异

- 源代码：main.cpp、game、gamescene、player、enemy、bullet、powerup 及三个界面组件的头文件和实现文件。

- 构建配置：CMakeLists.txt 与 airwar.pro，可使用 CMake 或 Qt 工程方式构建。

- 运行程序：build/airwar.exe，以及已部署的 Qt 运行库和平台插件。

- 设计资料：project overview.md 与本实习实训开发文档。

- V1.0 完成窗口、菜单和基础框架；V1.1 增加玩家、敌机、子弹、碰撞及三种模式；V1.2 增加 Boss 多弹幕、四类道具、帮助/结算界面、波次难度和 Qt DLL 自动部署。

2.1.3 当前已知限制

- 暂停键目前停止当前对局并返回主菜单，尚未实现覆盖式暂停界面和原地继续。

- 最高分与设置未持久化，关闭程序后不会保存历史记录。

- 当前没有背景音乐和射击、爆炸音效，Qt Multimedia 尚未接入。

- 合作模式在双方阵亡时的结算标题仍可进一步细分为“任务失败”，以避免与通关提示混淆。

- 关卡参数写在代码中，尚未改造成外部 JSON/配置文件驱动。

2.2 主要功能和性能

2.2.1 系统总体功能

| 一级功能 | 子功能 | 实现说明 |
| --- | --- | --- |
| 流程控制 | 菜单、帮助、游戏、结算 | QStackedWidget 切换页面，GameState 标识状态 |
| 游戏模式 | 单人、合作、对战 | GameMode 决定 P2 激活与玩家间伤害规则 |
| 玩家系统 | 移动、射击、炸弹、生命 | 按键集合支持连续输入，边界限制与斜向归一化 |
| 敌机系统 | 基础、精英、Boss | 直线/正弦/阶段式移动，瞄准/扇形/环形/螺旋弹幕 |
| 关卡系统 | 波次、Boss、难度 | 每波普通敌机清空后生成 Boss，通关后增加数量与速度 |
| 碰撞系统 | 子弹、敌机、玩家、道具 | shape() 精确轮廓结合 collidingItems() 判定 |
| 道具系统 | 火力、炸弹、治疗、护盾 | 随机掉落，拾取后更新玩家状态 |
| 反馈系统 | HUD、闪烁、血条、结算 | 实时显示状态并通过颜色、渐变和文字反馈 |

2.2.2 核心玩法与操作

- 玩家 1：W/A/S/D 移动，J 射击，K 使用炸弹。

- 玩家 2：方向键移动，数字键 1 射击，数字键 2 使用炸弹。

- ESC 或 P 触发暂停事件并返回菜单。射击键可持续按住，系统按冷却时间自动发射。

- 玩家初始生命值为 100、炸弹上限为 3；受伤后约有 1.5 秒无敌时间。

- 炸弹清除场上敌方子弹，并对当前所有敌机造成 50 点伤害。火力道具最多提升到 4 级。

2.2.3 关卡、敌机与计分

基础敌机生命值 20、击毁得分 100，沿直线下落并向玩家瞄准射击；精英敌机生命值 60、击毁得分 300，采用正弦横向移动并发射三向扇形弹；Boss 基础生命值 500、击毁得分 5000，进入屏幕后在顶部活动，按阶段切换环形、瞄准散射和螺旋弹幕。敌机生命、移动速度和生成压力会随波次提高。普通敌机数量由首波 8 架开始，后续波次逐步增加。

玩家命中敌机可获得过程分，击毁敌机获得对应奖励；VS 模式下玩家子弹也可伤害对方并获得分数。系统依据游戏模式分别判断结束条件：单人模式 P1 阵亡结束；合作模式双方均阵亡结束；对战模式任一玩家阵亡即结束。

2.2.4 关键算法与数据结构

- 实时循环：QTimer 每 1000/60 毫秒触发 GameScene::gameLoop，依次更新背景、推进图元、生成敌机、检测碰撞、刷新 HUD 和判断结束。

- 输入状态：Player 使用 QSet<int> 保存当前按下的按键，可同时处理横向、纵向与射击输入；对斜向速度除以向量长度，保持各方向速度一致。

- 碰撞检测：实体继承 QGraphicsObject 并重写 shape()，场景按类型标识筛选碰撞对象，避免依赖类名字符串。

- 弹幕算法：通过角度、正弦/余弦计算单位方向向量，生成固定数量的环形子弹；螺旋弹幕随帧计数改变角度偏移。

- 背景滚动：使用两张程序生成的背景图上下衔接并循环移动，避免出现空白。

- 难度曲线：敌机生成间隔随波次缩短但设置最小值，Boss 与普通敌机属性按波次系数提升，保持挑战逐步增长。

2.2.5 性能与运行环境

| 项目 | 指标/环境 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目标刷新率 | 约 60 FPS | 定时器间隔为 1000/GAME_FPS |
| 窗口尺寸 | 600×800 像素 | 固定纵版画面，避免布局抖动 |
| 开发语言 | C++17 | CMake 中启用标准并设为必需 |
| 界面框架 | Qt 5.14.2 | Widgets、Gui、Core |
| 开发/运行平台 | Windows 64 位 | 已生成 MSVC Debug 与 MinGW/Qt 部署产物 |
| 资源策略 | 程序化绘制 | 飞机、子弹、道具和星空不依赖外部图片 |
| 内存管理 | 场景所有权 + deleteLater | 离屏子弹和道具及时移除 |

2.3 团队任务分工及进度

本项目按个人项目组织，学生承担需求分析、界面设计、编码、调试、构建部署和文档编写全部工作；指导老师负责方向指导与阶段检查。原计划 5 个工作日，实际 5 个工作日，整体按期完成。部分核心逻辑提前形成，节省出的时间用于帮助页面、Boss 弹幕和部署优化。

| 阶段 | 计划工作日 | 实际工作日 | 对比 | 原因/结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求与架构 | 0.5 | 0.5 | 按时 | 明确三种模式和类结构 |
| 界面与流程 | 0.5 | 0.5 | 按时 | 完成菜单、帮助、结算与页面切换 |
| 核心玩法 | 1.5 | 1.5 | 按时 | 完成双人输入、射击、敌机与碰撞 |
| 关卡与道具 | 1.0 | 1.0 | 按时 | 完成波次、Boss、四类道具和难度 |
| 联调与优化 | 1.0 | 1.0 | 按时 | 修复边界、对象回收和模式判定问题 |
| 部署与文档 | 0.5 | 0.5 | 按时 | 生成可执行程序并整理开发文档 |
| 合计 | 5.0 | 5.0 | 按期完成 | 功能达到 V1.2 目标 |

2.4 成本

| 成本项 | 原计划 | 实际 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员工时 | 2 人×5（+1） 天×6 （+1）小时=84 小时 | 约70 小时 | 相关项目库经验与AI工具帮助节省时间 |
| 软件工具 | 20 元 | 20 元 | canvas网站月费，kimi文档转ppt单次费用,现有 Qt、CMake、编译器与编辑器 |
| 硬件设备 | 0 元新增 | 0 元新增 | 使用现有 Windows 计算机 |
| 网络/服务器 | 0 元 | 0 元 | 本地离线游戏，无服务器需求 |
| 美术与音频 | 0 元 | 0 元 | 图形由，Canvas PS生成美化，QPainter 程序化绘制 |

3 开发工作评价

3.1 对项目开发过程的评价

项目从需求拆分开始，将复杂目标划分为页面流程、场景循环、游戏实体、碰撞规则和模式差异五个部分。先建立可运行主框架，再逐步加入实体和规则，使每个阶段都有可验证结果。开发中最耗时的是多对象碰撞、对象删除时机、双人输入和不同模式结束条件。通过统一对象类型、使用信号槽解耦事件、集中管理主循环与常量，最终按计划完成。

过程中的不足是前期对暂停、合作模式失败结算和持久化需求考虑不够完整，导致这些功能在 V1.2 中仍为简化实现。后续项目应在编码前先写出状态转换表、异常流程和验收用例，减少完成核心玩法后再补规则的成本。

3.2 对技术方法的评价

Qt Graphics View Framework 适合本项目：QGraphicsScene 提供统一坐标系与对象管理，QGraphicsObject 同时支持绘制、碰撞和信号槽，QPainter 可在无外部素材条件下生成视觉效果。QTimer 驱动的单线程循环实现简单，足以支撑当前规模。C++ 类封装使玩家、敌机、子弹和道具职责清晰，枚举和常量集中后也便于调整平衡。

该方案的局限是所有更新和碰撞都在 GUI 线程执行，对象数量大幅增加后可能产生性能压力；当前碰撞主要依赖场景遍历，未引入空间分区。若扩展为高密度弹幕，应考虑对象池、固定时间步长、四叉树或网格分区，并将关卡参数改为数据驱动。

3.3 对产品质量的评价

- 功能性：三种模式、双人控制、敌机/Boss、四类道具、炸弹、HUD、帮助与结算均已形成闭环。

- 可靠性：玩家有边界限制和受伤无敌帧；离屏对象会被删除；游戏退出或切换页面时停止定时器。

- 易用性：菜单按钮明确，帮助页面完整列出按键、敌机、道具、计分和技巧。

- 可维护性：核心类职责分离，公共参数集中，使用 Qt 类型标识和信号槽降低模块耦合。

- 可移植性：业务代码依赖标准 C++ 与 Qt，理论上可迁移到其他 Qt 支持平台；当前构建脚本中的 Qt 路径和部署命令针对本机 Windows 环境，需要配置化。

- 综合评价：V1.2 已达到实训项目的核心验收目标，可正常构建和运行；暂停恢复、音效、存档及数据驱动关卡属于下一阶段质量提升项。

4 试运行工作评价

试运行以 Windows 64 位环境中的已构建 airwar.exe 为对象，覆盖启动、页面流程、三种模式、双人按键、碰撞、道具、Boss、结束与重开流程。采用功能路径测试与边界测试相结合的方法，重点观察程序是否崩溃、对象是否越界、模式规则是否一致以及状态显示是否及时更新。

| 编号 | 测试内容 | 操作/输入 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 程序启动 | 运行 airwar.exe | 显示 AIR WAR 主菜单 | 通过 |
| T02 | 单人模式 | 选择 SINGLE PLAYER | 仅 P1 出现，敌机按波次生成 | 通过 |
| T03 | 合作模式 | 选择 TWO PLAYER CO-OP | 双玩家出现并可独立移动射击 | 通过 |
| T04 | 对战模式 | 选择 TWO PLAYER VS | 玩家子弹可伤害对方并判定胜负 | 通过 |
| T05 | 边界限制 | 持续向窗口四边移动 | 飞机不离开有效场景区域 | 通过 |
| T06 | 炸弹 | 有炸弹时按 K 或 2 | 清除敌弹、伤害敌机、数量减一 | 通过 |
| T07 | 道具 | 拾取 F/B/+/S | 火力/炸弹/生命/护盾正确变化 | 通过 |
| T08 | Boss 关卡 | 清除本波普通敌机 | 生成 Boss 并切换多种弹幕 | 通过 |
| T09 | 游戏结束 | 满足各模式死亡条件 | 停止循环并显示相应成绩 | 通过 |
| T10 | 重新开始 | 结算页点击 PLAY AGAIN | 按原模式重新初始化 | 通过 |
| T11 | 帮助页面 | 菜单点击 HOW TO PLAY | 可滚动查看说明并返回 | 通过 |
| T12 | 暂停流程 | 游戏中按 ESC/P | 停止当前局并返回主菜单 | 通过（简化实现） |

试运行中发现并处理的典型问题包括：斜向移动速度大于水平速度，通过方向向量归一化修正；子弹和道具离屏后仍占用场景，通过 removeItem 与 deleteLater 回收；不同模式结束条件容易混淆，通过 GameMode 分支统一判定。仍保留的问题是暂停不能原地恢复、合作失败标题需要细化、音效和最高分未实现，已列入后续计划。

5 技术积累总结

- 掌握 Qt 信号槽机制：界面选择、玩家炸弹、玩家死亡与游戏结束均通过信号传递，减少模块直接依赖。

- 掌握 Graphics View Framework：使用 QGraphicsScene 管理对象，重写 boundingRect()、shape()、paint() 和 advance() 完成实体行为。

- 掌握实时输入：通过 keyPressEvent/keyReleaseEvent 与按键集合处理多键同时按下、持续移动和自动射击。

- 掌握基本游戏循环：固定频率更新背景、对象、生成逻辑、碰撞、HUD 与状态判定，并理解帧率与时间步长的关系。

- 掌握二维数学：使用向量归一化保持斜向速度一致，使用三角函数生成环形、扇形和螺旋弹幕。

- 掌握碰撞与状态保护：使用精确 shape()、类型标识、生命值、无敌帧和护盾处理复杂交互。

- 掌握对象生命周期：图元离屏后从场景移除并延迟销毁，切换页面时停止定时器，减少悬空指针和资源泄漏风险。

- 掌握 CMake 与 Qt 部署：启用 C++17、AUTOMOC、链接 Widgets/Gui/Core，并在构建后调用 windeployqt 部署运行依赖。

- 形成参数化意识：窗口、速度、生命值、得分、帧率和伤害均集中为常量，为后续平衡调整提供基础。

6 经验与教训

本次实训最大的收获是将课堂中的 C++ 类、继承、容器和事件处理应用到一个持续运行且状态变化频繁的完整程序中。游戏开发要求同时关注输入、画面、规则、性能和对象生命周期，任何一个环节处理不当都可能表现为操作延迟、判定错误或程序崩溃。通过逐模块实现和持续联调，我对“先建立最小闭环，再迭代增强”的开发方法有了更具体的认识。

需要改进的方面主要有三点。第一，需求阶段应把暂停、失败、重开等异常路径与主流程同等重视；第二，测试不能只依靠体验，应为模式规则、碰撞组合和边界条件建立可重复用例；第三，构建脚本不应硬编码本机 Qt 路径，应使用 CMake 配置参数或环境变量，提高其他计算机上的可构建性。

后续计划是实现真正的暂停/继续状态，加入音效和最高分存档，将敌机、波次、掉落率等参数外置为配置文件，并增加对象池与空间分区以支撑更高密度弹幕。同时可补充单元测试和自动化构建，进一步提高项目的可靠性与可维护性。